ÍNDEX (Per fer)
# 1. Dades personals, del centre i de l’empresa
## 1.1 Dades personals
La persona que participa en la creació i desenvolupament del projecte és l’alumne Míriam Jiménez Molina.
## 1.2 Dades del centre i del tutor
El centre on es desenvoluparà aquest projecte és el CIFP Pau Casesnoves, Inca.
La tutora del curs és na Margalida Estrany Bonnín i el tutor del projecte és n’Antoni Oliver Gelabert.
## 1.3 Dades de l’empresa
El projecte s’ha duit a terme de forma independent, per tant l’empresa no ha estat involucrada ni ha participat en el desenvolupament d’aquest.

# 2. Introducció
## 2.1 Justificació del projecte
Si volem saber informació sobre restaurants d’una zona concreta o poble, generalment la trobarem cercant a Google Maps o a Tripadvisor els restaurants que podem trobar en aquesta zona o poble, però de vegades pot estar equivocat, desactualitzat, pot ser que falti informació o no trobam totes les opcions disponibles. Per aquest motiu, el que pretén aquest projecte és facilitar, informar i donar a conèixer els restaurants disponibles d’un poble en concret, en aquest cas Ca’n Picafort, segons les necessitats de cada persona (preu, ubicació, tipus de restaurant, valoracions) a les persones que estiguin interessades en anar a un restaurant.
En ésser Ca'n Picafort un poble molt turístic està enfocat sobretot per als turistes que venen de vacances i no coneixen res de Ca'n Picafort i al ser una aplicació multi-idioma pot ser molt útil per ells. Encara que també està pensat en arribar a gent que visqui a Ca'n Picafort o al voltant d'ell.
## 2.2 Objectius generals, motivacions personals
L’objectiu principal d’aquest projecte és crear una aplicació multi-idioma (català, castellà, anglès i alemany) per poder donar informació detallada sobre cada restaurant que hi ha al poble de Ca’n Picafort i que hi puguin accedir-hi i consultar-la el major número de persones. Està pensada per arribar a moltíssima gent: persones que viuen a Ca’n Picafort, persones que viuen a pobles al voltant de Ca’n Picafort, turistes que venen de vacances i es queden en Ca’n Picafort...
A més de ser una web informativa, també permet valorar i comentar els restaurants i proposar millores o suggeriments.
En quant a motivacions personals, aquest projecte em motiva molt degut a que té una relació directa amb el meu entorn i trob que és un projecte bastant útil i que a més es podria expandir en un futur i englobar més pobles de Mallorca.
# 3. Planificació temporal del projecte
## 3.1 Relació prevista de les tasques a realitzar a cada fase del projecte i lloc previst de realització
### 3.1.1 Anàlisi
Pensament d’una idea de projecte solvent i útil de cara al futur mitjançant l’anàlisi de possibles competidors i intentant oferir millors serveis i més fàcil d’entendre per l’usuari.
### 3.1.2 Disseny
Maquetació web bàsica per poder visualitzar la pàgina web amb un disseny senzill i entenedor per facilitar la navegació als visitants de la pàgina.
### 3.1.3 Programació
Programació web bàsica que permeti un funcionament correcte i eficient de la pàgina web utilitzant diferents llenguatges de programació.
### 3.1.4 Proves
Proves bàsiques de programació i base de dades per comprovar que la pàgina web funciona correctament i no té errors.
### 3.1.5 Producció
Desplegament del projecte a un servidor remot i posteriorment comprovar que es mostra i funciona correctament.

## 3.2 Cronograma inicial previst de tasques
(Per fer)
## 3.3 Relació final del compliment de les diferents tasques de cada fase del projecte on es vegin les tasques que s’han pogut complir segons el cronograma previst i les desviacions que hi ha hagut respecte el previst inicialment
(Per fer)
# 4. Anàlisis de la competència
## 4.1 Situació actual: productes relacionats en el mercat i el seu cost
Els productes relacionats en el mercat són Google Maps, TheFork i Tripadvisor.
Tots aquests productes són gratuïts i els seus objectius i funcions són molt similars als que ofereix el meu projecte: cerca i informació de restaurants, a més de cercar restaurants basant-se en la ubicació actual del dispositiu o indicant-la.

## 4.2 Avantatges i inconvenients del productes del mercat en relació al producte previst en el projecte
Els avantatges del projecte són que ofereix una gran quantitat d’informació en el tema que tracta: restaurants que es troben al poble de Ca’n Picafort. És un tema molt concret però molt útil degut a que moltíssima gent visita Ca’n Picafort i pot ser de gran utilitat per les persones que no hagin estat mai o per persones que simplement vulguin anar a un restaurant i es vulguin informar abans d’anar-hi.
A més d’això és un servei gratuït, molt fàcil i intuïtiu per navegar.

Els principals inconvenients són que hi ha empreses i productes molt grans i coneguts que fan competència directa al projecte, per tant per aquesta banda es difícil que el projecte es faci notar o que ressalti per sobre aquestes empreses.
# 5. Recursos
## 5.1 Programari
Dins els recursos de programari per a dur a terme el projecte s’han utilitzat els següents:
- ERDPlus: Utilitzat per la creació de l’Entitat-Relació de la base de dades.
- Cacoo.com: Utilitzat per a la realització de wireframes de la pàgina web.
- phpMyAdmin: Utilitzat per l’administració de base de dades.
- MySQL Workbench: Utilitzat per l’administració de base de dades.
- XAMPP: Utilitzat per la gestió de base de dades i per fer proves.
- Google Chrome: Utilitzat per a la navegació web i per provar i veure la pàgina.
- Git i GitHub: Utilitzats per al sistema de control de versions.
- Compressor.io: Utilitzat per a la compressió d’imatges.
- ilovepdf.com: Utilitzat per la unió de diversos PDF en un sol.
- XnView: Utilitzat per canviar la mida i propietats de les imatges.
- online-convert.com: Utilitzat per convertir les imatges a icones.
- LibreOffice Writer: Utilitzat per redactar la documentació del projecte.
- LibreOffice Impress: Utilitzat per fer la presentació del projecte.
- GanttProject: Utilitzat per fer el cronograma previst de tasques.
- Visual Paradigm: Utilitzat per fer el diagrama de casos d’ús.
- Adobe indesign: Utilitzat per fer la portada del projecte.
- Adobe illustrator: Utilitzat per fer el logotip del projecte.
- Visual Studio Code: Utilitzat per dur a terme la programació i disseny web.
- Postman: Utilitzat per fer proves damunt el backend de l’aplicació.
- php i Laravel: Llenguatge de programació i framework d’aquest utilitzats per a la programació del costat del servidor.
- JavaScript i React: Llenguatge de programació i framework d’aquest utilitzats per a la programació web en costat del client.
- HTML, CSS i Bootstrap: Llenguatge de marques, de disseny i llibreries utilitzats per al disseny de la pàgina web.
- FileZilla: Utilitzat per al desplegament de l’aplicació.
## 5.2 Maquinària
L’ordinador amb el qual s’ha duit a terme el desenvolupament del projecte té les següents característiques:

Imatge 1: Característiques de l'ordinador

Imatge 2: Característiques de l'ordinador II

## 5.3 Recursos humans
L’alumne Míriam Jiménez Molina ha estat l’única persona involucrada en la creació i desenvolupament del projecte. Ha hagut de reflectir tots els perfils: cap de projecte, analista, dissenyador, administrador de les bases de dades i configuració del projecte, programador i responsable de proves.
# 6. Fase d’anàlisi
## 6.1 Llistat dels requeriments de l’aplicació
1. Poder registrar-se a l’aplicació i fer login, comportant una sèrie de privilegis en cas de no fer login.
2. Poder consultar i filtrar (segons les necessitats) els restaurants disponibles a Ca’n Picafort i obtenir informació de cada un d’ells.
3. Veure informació sobre els objectius de la pàgina web.
4. Els usuaris registrats tenen el privilegi de valorar i comentar restaurants que hagin visitat i que posteriorment es pot mostrar la seva opinió a futurs usuaris.
5. Els usuaris registrats també tenen l’opció d’emplenar i enviar un formulari on podran expressar la seva opinió sobre la pàgina, a més de suggerir possibles canvis, idees o millores.
6. Els usuaris poden veure i modificar les dades del seu perfil, com pujar una foto, canviar la contrasenya, l’email...
## 6.2 Model Entitat-Relació de la base de dades

Imatge 3: Entitat relació de la base de dades
## 6.3 Diagrama de casos d’ús

Imatge 4: Diagrama de casos d'ús de l'aplicació
# 7. Fase de disseny
## 7.1 Model relacional de la base de dades
## 7.1.1 Taules
Usuaris (id_usuari, nom_usuari, llinatges, telefon, direccio, data_naixement, email,
password, administrador, foto_perfil, token, token_valid_fins)
Valoracions (id_valoracio, valoracio, comentari, data, fk_id_usuari, fk_id_restaurant)
Restaurants (id_restaurant, nom, telefon, pagina_web, ubicacio, horari_ca, horari_es,
horari_en, horari_de, descripcio_ca, descripcio_es, descripcio_en, descripcio_de, imatge,
carta, rang_preus, fk_id_tipus, iframe)
Tipus (id_tipus, tipus_ca, tipus_es, tipus_en, tipus_de)
Serveis (id_servei, servei_ca, servei_es, servei_en, servei_de)
Fotos (id_restaurant, id_foto, foto)
Idiomes (id_idioma, idioma)
## 7.1.2 Relacions
restaurants_serveis (id_restaurant, id_servei)
## 7.2 Disseny de la interfície d’usuari
(Per fer)
## 7.3 Model estàtic del sistema

Imatge 5: Model estàtic del sistema
## 7.4 Disseny infraestructura física
(Per fer)
## 7.5 Realització d’un wireframe
### 7.5.1 Wireframe registre

Imatge 6: Wireframe de la pàgina registre

### 7.5.2 Wireframe login

Imatge 7: Wireframe de la pàgina login
### 7.5.3 Wireframe inici

Imatge 8: Wireframe de la pàgina inici
### 7.5.4 Wireframe qui som

Imatge 9: Wireframe de la pàgina qui som
### 7.5.5 Wireframe tots restaurants

Imatge 10: Wireframe de la pàgina restaurants
### 7.5.6 Wireframe restaurant seleccionat

Imatge 11: Wireframe de la pàgina restaurant
### 7.5.7 Wireframe suggeriments

Imatge 12: Wireframe de la pàgina suggeriments
### 7.5.8 Wireframe perfil usuari

Imatge 13: Wireframe de la pàgina perfil d'usuari
# 8. Fase de proves
## 8.1 Pla de proves dels mòduls principals
### 8.1.1 Registre
L’objectiu és poder crear un nou usuari a l’aplicació de manera exitosa.
Dades inserides i resposta obtinguda:

Imatge 14: Dades per registrar un usuari
Imatge 15: Resposta obtinguda del registre

### 8.1.2 Login
L’objectiu és poder iniciar sessió una vegada registrar l’usuari.
Dades inserides i resposta obtinguda:

Imatge 16: Dades per fer login

Imatge 17: Resposta obtinguda del login

### 8.1.3 Carregar informació restaurants
L’objectiu és que la pàgina carregui i mostri els restaurants als usuaris.
Resposta obtinguda:

Imatge 18: Resposta informació restaurants
### 8.1.4 Canvi de contrasenya
L’objectiu és que l’usuari pugui canviar la seva contrasenya quan vulgui.
Dades inserides i resposta obtinguda:

Imatge 19: Dades inserides per canviar la contrasenya

Imatge 20: Resposta obtinguda en el canvi de contrasenya

## 8.2 Conclusions
(Per fer)
## 8.3 Usabilitat
(Per fer)
# 9. Fase de desplegament
# Per a dur a terme el desplegament del projecte a un host i domini s’ha duit a terme de la següent manera:
## 9.1 Desplegament del backend de l’aplicació
# El primer de tot que s’ha fet ha estat el desplegament de la part de backend (Laravel).
# El web hosting triat per dur a terme el procès de pujar la pàgina a Internet és DonDominio. Els passos que s’han de dur a terme per al correcte desplegament són els següents:
# Crear un compte de client a DonDominio.
# Registrar el domini.
# Triar allotjament web. [1]
[1] Per dur a terme les tres primeres passes s’ha seguit la següent guia: https://aulavirtual.paucasesnovescifp.cat/pluginfile.php/55631/mod_resource/content/7/guiaDonDominio.pdf
# Pujar i connectar l’aplicació i base de dades.
# 10. Anàlisi de recursos i costs
(Per fer)
# 11. Conclusions i opinió personal del projecte
(Per fer)
# 12. Avaluació de la fase de pràctiques
(Per fer)
# 13. Bibliografia i webgrafia
Laravel, (2022). Laravel i Eloquent. Recuperat de: https://laravel.com/docs/8.x/eloquent
Stackoverflow, (2022). Cerca de dubtes variats. Recuperat de: https://stackoverflow.com/
BestofReactjs, (2022). Rating d'estrelles a React. Recuperat de: https://bestofreactjs.com/repo/awran5-react-simple-star-rating-react-star-rating
Ajaxhispano, (2018). Rutes d'imatges en React. Recuperat de: https://ajaxhispano.com/ask/ruta-correcta-para-img-en-reactjs-43576/
Mailjet, (2022). Per enviar emails. Recuperat de: https://app.mailjet.com/
Flaticon, (2022). Imatges i icones. Recuperat de: https://www.flaticon.es/
Bootdey, (2022). Plantilla carta per modificar el perfil d'usuari. Recuperat de: https://www.bootdey.com/snippets/view/bs5-edit-profile-account-details#css
Codepen, (2022). Cartes d'imatges responsive. Recuperat de: https://codepen.io/luanmanara/pen/poyLbWx
MDN, (2022). Treballant amb JSON. Recuperat de: https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/JavaScript/Objects/JSON
Stillat, (2016). Ordre per generar una app key a laravel. Recuperat de: https://stillat.com/blog/2016/12/07/laravel-artisan-key-command-the-keygenerate-command
DonDominio, (2022). Allotjament web i registre de dominis. Recuperat de: https://www.dondominio.com/

# 14. Annexos
(Per fer)